EDITAL DO CONVITE Nº. 12/2021, de 16/07/2021, em conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e 155/2016. Processo Administrativo nº. 33/2021.

Acha-se aberto no Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, com sede à Rua Padre Julião, nº. 971 - Centro - Leme/SP, fone: (19) 3573-6200, o Convite nº. 12/2021, com encerramento em 30/07/2021, às 14 horas, para:

1 - OBJETO

Contratação de empresa para execução de aproximadamente 358 metros de galerias de águas pluviais, com respectivas bocas de lobo e poços de visita ao longo da Rua Francisco Lombardi, conforme Planilha, Memorial Descritivo, Projeto e Minuta do Contrato.

Observações:

a) A empresa que tomar conhecimento deste processo licitatório por meio de sua publicação poderá participar desde que seja cadastrada nesta Autarquia e demonstre seu interesse por meio de ofício endereçado à Divisão Técnica Administrativa da SAECIL em até 24 horas antes da apresentação das propostas, conforme Artigo 22, Parágrafo 3º, da Lei 8666/93. Junto ao oficio, deverá ser anexada cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Autarquia.

b) É facultado a empresa licitante solicitar visita técnica para conhecimento das condições dos locais onde serão realizados os serviços objeto deste processo licitatório. A visita deverá ser agendada com 02 (dois) dias de antecedência, com a Divisão Técnica de Projetos, Obras e Meio Ambiente, através do telefone (19) 3573-6200.

b.1) Tendo em vista a faculdade da realização da visita, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº. 030103.1754400431.029 - 44905100 do orçamento do exercício vigente.

3 - DOS ENVELOPES

3.1) Os envelopes de nº. 01, “Documentos”, e de nº. 02, “Proposta Comercial”, deverão ser entregues no Departamento de Protocolo e Documentação da SAECIL, à Rua Padre Julião, nº. 971, até às 14 horas do dia 30/07/2021 (horário limite para apresentação dos documentos e propostas), e deverão conter em sua parte externa: indicação da razão social, endereço completo do proponente, o número deste Convite e ser entregues por:

a) Representante legal da empresa.

b) Procurador.

c) Representante credenciado da empresa.

3.2) As pessoas acima mencionadas deverão se apresentar munidas, respectivamente, de:

a) RG, acompanhado de cópia autenticada do contrato social da empresa, ou documento equivalente;

b) Procuração ou;

c) Carta Credencial e RG.

3.3) Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á necessário constar da carta de credenciamento menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e desistência de recursos. O mesmo se aplica nos casos de apresentação de procuração.

3.4) A não apresentação dos documentos exigidos neste subitem não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessões com relação às decisões tomadas pela Comissão de Licitações.

3.5) A SAECIL não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no subitem 3.1.

3.6) Conteúdo do envelope n°. 01 “Documentos para Habilitação”

No envelope nº. 01, “Documentos para Habilitação”, deverão ser apresentados os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

a.1) Para atendimento a este item, a licitante deverá apresentar 02 (duas) certidões:

a.1.1) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal.

a.1.2) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria nº. 1.751, do Ministério da Fazenda, de 02/10/2014.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Declaração que, de acordo com o Artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal/88, com redação dada pela E. C. n°. 20/98, não emprega menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz, ou menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

f) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), devidamente atualizado da licitante, assim como de seu respectivo responsável técnico.

g) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, que será atendida por meio de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante ou de profissional habilitado que integre o quadro de sócios, diretores ou empregados da licitante, ou, ainda, que apresente documento firmado por profissional autônomo que se responsabilize pelas obras, devidamente certificado pelo CREA, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

g.1) A comprovação acima poderá se dar através de documento único ou de duas ou mais certidões/atestados.

h) Comprovação de vínculo profissional do responsável técnico com a empresa na data prevista para entrega das propostas, mediante apresentação de carteira profissional ou de registro de empregados (no caso de empregado), contrato social (no caso de sócio) ou contrato de prestação de serviços (no caso de prestador de serviços autônomo).

i) Declaração da empresa, conforme o modelo Anexo IV, de que se trata de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que a mesma se enquadra nos termos da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016.

Observação: Se a proponente não apresentar os documentos referidos nas alíneas de “a” a “h”, ou apresentá-los em desconformidade com o acima explicitado, será inabilitada e não será aberto o seu envelope de nº. 02, “Proposta Comercial”, permanecendo o mesmo junto ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à habilitação e classificação, salvo em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, observando-se, neste caso, as disposições do Artigo 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016. Após a adjudicação e homologação do objeto, tal envelope poderá ser retirado mediante recibo. E, ainda, na ausência do documento solicitado pela alínea “f”, a proponente não será inabilitada, mas não terá direito ao benefício da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016.

3.7) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do classificado em primeiro lugar do certame, prorrogáveis por igual período a critério da SAECIL, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

3.8) A abertura ocorrerá em ato administrativo, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 30/07/2021, na sede da SAECIL, sito à Rua Padre Julião, nº. 971 - Centro - Leme/SP.

4 - DA PROPOSTA

4.1) Conteúdo do envelope nº. 02 “Proposta Comercial”

As propostas deverão ser redigidas em uma única via, em papel timbrado da empresa proponente, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, entregue em envelope lacrado e identificado, e deverá constar:

a) Valor unitário e total por item.

a.1) Apresentar planilhas de serviços e preços, obedecidas as quantidades estipuladas pela SAECIL.

a.2) Apresentar preços totais de cada item e valor global da proposta, decorrentes da multiplicação da quantidade estimada pelo preço unitário correspondente e da soma de todos os valores dos itens relacionados.

a.3) Os preços indicados nas planilhas serão fixos e irreajustáveis.

a.4) O valor global proposto não poderá exceder a um preço superior a R$ 138.872,00 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais).

b) Prazo de execução: o prazo para execução do objeto desta licitação será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do início das obras e serviços que se dará em até 05 (cinco) dias da emissão da Ordem de Serviço, respeitadas as prioridades determinadas a critério da SAECIL, podendo o prazo do Contrato ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.

c) Condições de pagamento: os pagamentos serão realizados diretamente pela Autarquia, conforme medições mensais efetuadas, em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e aprovação desta pela SAECIL, e se estiver acompanhada de cópia da guia de recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da execução do Contrato.

c.1) O encaminhamento da Nota Fiscal/Fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

I) cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do Contrato, devidamente quitadas, relativas ao mês da execução;

II) cópia autenticada da folha de pagamento envolvendo os empregados que prestem serviços em decorrência do Contrato a ser celebrado.

c.2) O pagamento e fiscalização realizada pela Contratante não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva dos serviços.

c.3) A não aceitação dos serviços implicará na suspensão imediata dos pagamentos.

c.4) Não haverá reajuste durante a vigência do Contrato.

d) Validade da proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias.

e) Serão aceitas até 02 (duas) casas após a vírgula para a identificação dos preços, sendo desprezadas as demais.

f) Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente nacional, com todos os encargos e taxas inclusos.

g) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o preço unitário.

h) Outras condições que eventualmente possam interessar à SAECIL ou ao proponente.

Observação: Não serão consideradas propostas que apresentarem preço global ou unitários simbólicos, irrisórios, de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado ou manifestamente inexequíveis, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

5 - DA ABERTURA

A abertura dos envelopes será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, na sede da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 30/07/2021, onde será lavrada ata circunstanciada, facultando a assinatura da mesma aos licitantes, e assinada pela Comissão de Licitações. A abertura dar-se-á em duas etapas distintas:

1ª. ETAPA: HABILITAÇÃO

2ª. ETAPA: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1) HABILITAÇÃO

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) A Comissão de Licitações procederá à abertura do envelope de nº. 01, “Documentos para Habilitação”; examinará e rubricará todas as folhas e, depois desta etapa, os documentos serão franqueados aos licitantes, que, após a devida rubrica, poderão, naquela oportunidade, fazer observações ou impugnações que serão registradas em ata.

b) A Comissão examinará referidas observações e/ou impugnações, deliberando sobre estas e comunicando o resultado naquela mesma sessão pública. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos em apartado, divulgando o resultado aos licitantes.

c) Não havendo impugnações ou observações, e caso todos os licitantes renunciem expressamente em ata ao direito de recurso relativo à fase de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão, abrir os envelopes de nº. 02, “Proposta Comercial”. Em caso negativo, os proponentes serão cientificados da data de abertura dos mesmos após a decisão final sobre a Habilitação.

5.2) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL

a) A abertura do envelope de nº. 02, “Proposta Comercial”, será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, no mesmo local de abertura do envelope de nº. 01; sessão da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

b) Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão rubricadas por todos os licitantes presentes. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo permitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no presente Convite.

c) Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou rasuras e, ainda, pelos motivos elencados no Artigo 48, e seus Incisos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

d) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no presente Convite, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

e) Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer declarações ou impugnações que constarão obrigatoriamente em ata.

# 6 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1) Esta licitação é do tipo de menor preço.

6.2) Consagrar-se-á vencedora do certame a proposta que apresentar o menor preço global.

6.3) Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a licitação será decidida com observância do disposto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016, e por sorteio.

6.4) O julgamento será procedido pela Comissão de Licitações da Autarquia, de acordo com o menor preço global apresentado, e a homologação será feita pelo Diretor-Presidente da SAECIL, a quem caberá qualquer recurso decorrente da presente licitação.

7 - DA EXECUÇÃO DA OBRA E DOS SERVIÇOS

A execução da obra e dos serviços do presente Convite deverá ocorrer da forma constante na Planilha, Memorial Descritivo, Projeto e Minuta do Contrato.

8 - CONTRATO

8.1) A adjudicação das obras e serviços licitados será feita mediante Contrato (Minuta: Anexo V), observadas as condições estipuladas neste Edital.

8.2) A adjudicação será feita à empresa vencedora, ficando facultado à SAECIL eliminar ou acrescer, a qualquer tempo, itens das planilhas, observados os limites aludidos nos Parágrafos 1.º e 2.º do Artigo 65, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

8.3) Regime de Contratação:

8.3.1) Os serviços serão contratados em regime de empreitada pelo preço global.

8.3.2) Englobam-se todos os fornecimentos de materiais, mão de obra, equipamentos e veículos para execução das obras e serviços de cada um dos itens:

a) Salários, inclusive horas extras.

b) Encargos sociais diretos e benefícios.

c) Equipamentos e ferramentas, inclusive manutenção e substituição.

d) Veículos para execução dos serviços, inclusive despesas diretas e manutenção.

8.4) Caberá à SAECIL o fornecimento dos projetos básicos e de todos os elementos necessários à realização das obras e serviços.

8.5) Caso a licitante venha a se recusar a assinar o respectivo Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação, a Comissão poderá convocar na ordem de classificação outra empresa para execução dos serviços, nas mesmas condições propostas pela empresa classificada em primeiro lugar, independente das demais combinações cabíveis.

8.6) A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhes forem determinadas nos termos da lei.

8.7) Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.

8.8) O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, de acordo com os Incisos I a XII e XVII, do Artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93.

8.9) São condições resolutivas do Contrato:

8.9.1) A completa execução do seu objeto, configurada com seu recebimento definitivo.

8.9.2) A denúncia do Contrato por qualquer das partes em decorrência de inadimplência de outra parte.

8.9.3) O acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

8.10) No caso da rescisão do Contrato antes de sua efetiva conclusão, a SAECIL pagará à Contratada, deduzindo todo o débito inscrito em nome desta, o valor das obras e serviços efetivamente executados, aprovados pela fiscalização e aproveitados pela SAECIL.

9 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1) O objeto da presente licitação deverá ser entregue/executado de acordo com a Planilha, Memorial Descritivo, Projeto e Minuta do Contrato.

9.2) Concluída a execução de cada etapa da obra, a empresa contratada deverá comunicar o evento, por escrito, à SAECIL.

9.3) A SAECIL procederá, dentro de 15 (quinze) dias seguintes ao da entrega da comunicação citada no item anterior, a um exame minucioso das obras e serviços, bem como medição final, a fim de reunir condições de recebimento provisório.

9.4) A empresa contratada obriga-se, durante o prazo de observação de 90 (noventa) dias, efetuar as suas próprias expensas, reparos e substituições indicadas pela SAECIL, em consequência dos vícios de execução.

9.5) Findo o prazo mencionado no item 9.3, e dentro dos 15 (quinze) dias seguintes, a SAECIL procederá o exame para recebimento definitivo, através do qual lavrará o respectivo TERMO.

9.6) O recebimento da obra será efetuado por servidor designado para fiscalização da mesma.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1) Por conta exclusiva da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social, e outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

10.2) Executar as obras e os serviços obedecendo as orientações da SAECIL, permitindo o acompanhamento e fiscalização dos mesmos, e de acordo com a Planilha, Memorial Descritivo, Projeto e Minuta do Contrato.

10.3) Manter, obrigatoriamente, no local dos serviços:

10.3.1) Equipamentos de Proteção Individual (EPI), necessários à segurança dos trabalhadores.

10.3.2) Dispositivos de sinalização necessários à segurança do local.

10.4) Assumir a responsabilidade total pelos acidentes que, por ventura, venham a ocorrer durante a execução das obras e serviços.

10.5) Indicar o local, nome e telefone, da pessoa responsável pelo recebimento das ordens de serviços a serem expedidas pela SAECIL, assim como informar um endereço de e-mail para a correta comunicação entre as partes.

10.6) Manter, permanentemente, responsável pelos serviços, desde o início até a conclusão dos mesmos.

10.7) Adotar medidas preventivas e de vigilância de modo a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, ficando ainda, responsável por quaisquer consequências desses danos e acidentes.

10.8) Será de responsabilidade da Contratada a guarda dos materiais e ferramentas utilizados durante a execução das obras e serviços.

10.9) Remover entulhos, pedras e outros, de modo a conservar a área sempre em perfeitas condições. Toda sobra de material provindo da execução da obra deverá ser removida pela Contratada para bota-fora. Após a conclusão da obra, as guias, sarjetas e calçadas próximas aos serviços executados deverão ser limpas.

10.10) O local de bota-fora será de responsabilidade da Contratada.

10.11) Refazer quaisquer serviços que apresentarem erros construtivos, imperícias ou que tenham sido executados em desacordo com as especificações.

10.12) Obedecer as normas da ABNT, realizando o objeto dentro de técnicas de boa execução.

10.13) A Contratada deverá fornecer projeto “as built” em arquivo DWG, com todas as informações.

10.14) Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos serviços por ela executados e diretamente supervisionados.

10.15) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) em nome da empresa no início das obras.

10.16) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.17) A Contratada será responsável pelos danos causados a SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação.

10.18) Arcar com as despesas de transportes, combustíveis e manutenção dos equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços.

10.19) A Contratada terá integral responsabilidade na disponibilização de todos os recursos (mão de obra e equipamentos) necessários e suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção.

10.20) Sempre que for convocada, a CONTRATADA deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.

10.21) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à execução dos serviços contratados.

10.22) A Contratada fica obrigada a assegurar a garantia de 5 (cinco) anos do objeto do Contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

10.23) Demais obrigações constantes no Convite nº. 12/2021 e Anexos.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1) São obrigações da Contratante:

a) Indicar os locais onde serão executados os serviços objeto desta licitação.

b) Fornecer elementos suficientes e necessários para a Contratada.

c) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no Contrato.

11.2) Os serviços serão fiscalizados por funcionários da SAECIL, o que não eximirá a Contratada de suas responsabilidades pelo cumprimento total de suas obrigações, sendo que os mesmos terão amplos poderes, mediante instruções por escrito, para:

a) Sustar qualquer serviço executado em desacordo com a boa técnica.

b) Exigir da Contratada todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle dos serviços.

c) Determinar a ordem de prioridade para os serviços.

11.3) Demais obrigações da Contratante indicadas no Convite nº. 12/2021 e Anexos.

12 - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I - Advertência.

II - Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do empenho correspondente.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1) À SAECIL reserva-se o direito de adjudicar, total ou parcialmente, o objeto licitado, de revogar ou de anulá-lo, sem que caibam às proponentes quaisquer direitos a eventuais indenizações.

13.2) É vedada a transferência ou cessão do objeto da presente licitação a terceiros, ressalvada a hipótese de prévio e expresso consentimento da SAECIL nesse sentido.

13.3) A existência e a atuação da fiscalização em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e serviços e às suas implicações, sempre em conformidade com o Contrato, com o presente Edital, o Código Civil e demais Leis e Regulamentos vigentes.

13.4) A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, a execução dos serviços contratados, sempre que, por motivos técnicos, disciplinares ou de segurança, vier a ser conveniente. Neste caso, os serviços somente poderão ser reiniciados após a competente autorização da fiscalização.

13.5) Os casos omissos não previstos neste Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, esta ouvindo, se necessário, os órgãos técnicos especializados da SAECIL.

13.6) A este Edital aplicam-se a Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, suas alterações, e a Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016.

13.7) As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de quaisquer questões oriundas do presente processo.

13.8) Fica estipulado em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do processo o prazo para assinatura do Contrato, na sede da SAECIL.

13.9) Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Projeto.

ANEXO II - Planilha Orçamentária.

ANEXO III - Memorial Descritivo.

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO V - Minuta do Contrato.

Leme, 16 de julho de 2021.

_____________________________

MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS

DIRETOR-PRESIDENTE