ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

## Registro de Preços para Roçagem e Limpeza de Córregos e

## Vielas Sanitárias

1. OBJETIVO:

Atender necessidades da Saecil, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos e acessórios, compreendendo o corte e limpeza da vegetação, limpeza dos córregos, inclusive a remoção do material resultante e seu destino final.

Obs: Nas épocas do ano em que as chuvas são frequentes e intensas, as vegetações existentes crescem acima da média, ensejando o aumento da frequência dos serviços.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão liberados mediante emissão de ordem de serviço específica quando necessário, em locais constantes do Anexo II.

3. DOS SERVIÇOS PROPRIAMENTE DITOS

O Termo visa descrever os serviços a serem executados em rotinas mínimas para cada um dos trabalhos, padronizando desta forma os serviços.

3.1. TERRENOS/GRAMADOS/LIMPEZA DOS CÓRREGOS E ÁREAS PERTENCENTES À SAECIL

- Capina manual e/ou mecanizada envolvendo a limpeza de áreas.

- Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado das áreas e ao final a altura dessa vegetação não deve ultrapassar 0,05 m.

- Roçagem de Taludes.

- Limpeza de Córregos.

Característica dos serviços de limpeza dos córregos

Deverá ser feita a retirada de todo material e resíduos sólidos (lixo) existentes no canal dos córregos, que estejam prejudicando sua capacidade de escoamento, inclusive excesso de areia existente em determinados locais.

Também deverá ser feita a capinação das vegetações existentes na calha e encosta, até o talude.

Os córregos, na sua totalidade, onde serão realizados os serviços de limpeza estão com os trechos localizados dentro do perímetro urbano da cidade.

Os resíduos provenientes do processo de limpeza dos córregos deverão ser integralmente removidos pela contratada logo após o término dos serviços, sendo vedada a permanência do material no local.

3.2. Locais: Áreas localizadas no Município de Leme/SP, indicadas no Anexo II.

3.3. Frequência: De segunda a sexta, conforme a determinação da Saecil, através de ordem de serviços. A contratada deverá manter, para ser cumprido o objeto, no mínimo 3 funcionários. Horário para execução dos serviços: 7h00 às 16h30 horas.

3.4. Destinação dos Resíduos:  Processo de remoção de todos os resíduos provenientes das capinações e limpeza de córregos, com posterior transbordo, para local adequado e devidamente licenciado para recebimento do mesmo, sendo este de total responsabilidade da contratada.

3.5. Equipamentos: Ferramentas necessárias à execução dos serviços, como carriolas, vassouras, rastelos, pás, podadores de galhos, facões, enxadas, alfanjes, telas de proteção, cones e placas para sinalização, roçadeira costal, vassourões, picaretas, bob-cat, retro-escavadeira, dentre outras serão fornecidos pela contratada.

3.6. Veículos:

3.6.1. A contratada deverá disponibilizar veículos adequados para transportar o pessoal.

3.6.2. Os veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas relacionados, bem como o que for necessário ao bom desempenho dos serviços, deverão obedecer ao edital e estar em perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se a mesma a substituir aqueles que não atendem estas exigências.

3.6.3. Os veículos e máquinas deverão trazer, além das placas regulamentares, sinalizações de segurança, identificação da contratada, identificação do serviço prestado, prefixo de identificação do veículo e número de telefone para reclamações, na forma a ser estabelecida pela Saecil.

3.6.4. Deverão apresentar em condições de atendimento dos limites estabelecidos em lei, quanto à segurança, poluição sonora e emissão de gases.

3.6.5. Combustível, lubrificantes, graxas, filtros, pneus, manutenção, depreciação, licenciamento, IPVA, seguro, entre outros, serão encargos da CONTRATADA.

3.6.6. A contratada deverá disponibilizar veículos para remoção do material resultante da roçagem/capina e limpeza dos córregos.

3.7. Limpeza e Disposição Final:

Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo, quando houver, coleta de galhos secos, pedras, folhas e demais detritos.

Remoção de todo material resultante da limpeza geral, será de total responsabilidade da empresa contratada, para locais apropriados e devidamente licenciados para tais recebimentos.

No percurso dos córregos e ribeirão a serem realizados os serviços de limpeza, quando houver presença de mata ciliar, a mesma deverá ser preservada, não podendo, sob hipótese alguma, sofrer danos.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1. Os serviços só se darão quando da emissão da ordem de serviço específica, e após esta emitida o mesmo terá 5 dias para o inicio dos serviços nos locais constantes no Anexo II.

4.2. Caso os detritos oriundos desses serviços venham a obstruir o sistema de drenagem, a CONTRATADA deverá efetuar a desobstrução sem ônus para autarquia.

4.3. Todos os serviços de roçagem de áreas e limpeza de córrego, para efeito de medição, somente serão considerados concluídos quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos.

4.4. Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um Encarregado responsável da CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada, pois algumas localidades são abertas ao público ou são áreas administrativas, com um grande fluxo de pessoas, podendo a fiscalização, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservância ou riscos quanto às condições de segurança dos frequentadores do local. Alertamos que essas áreas não poderão ser fechadas para a execução dos serviços. Todos os serviços deverão ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de telas de proteção quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer dano que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando nas imediações, bem como às construções locais e veículos, sem ônus para a SAECIL.

4.5. Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições, Normas Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos serviços.

4.6. A medição dos serviços será mensal, com base na quantidade dos serviços executados no mês.

4.7. Os serviços deverão ser realizados 9 (nove) vezes no período de 1 (um) ano, conforme necessidades da Saecil, de acordo com a planilha orçamentária.

4.8. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela fiscalização como, coletes, botas, luvas e os demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pertinentes aos serviços.

4.9. A CONTRATADA deverá fornecer alimentação, transporte, alojamento aos seus funcionários, conforme necessidade.

4.10. Será de responsabilidade da CONTRATADA a guarda de materiais e ferramentas durante o andamento dos serviços.

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

5.1. A CONTRATADA terá integral responsabilidade e disponibilização de todos os recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção.

5.2. Durante a execução dos serviços, poderá a fiscalização exigir a remoção e substituição de qualquer equipamento que não atenda os requisitos de produção e qualidade, sendo considerado, por qualquer motivo, insatisfatório.

5.3. O transporte do material é de responsabilidade da CONTRATADA, o perfeito acondicionamento do material, evitando-se sujar as vias públicas, assim como respeitar a capacidade máxima de carga, em conformidade à legislação vigente.

5.4. Todos os serviços de roçagem de áreas e limpeza de córregos, para efeito de medição, somente serão considerados concluídos quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos.

NOTAS GERAIS:

1. Os quantitativos apresentados são valores de referência, que deverão ser confirmados pela CONTRATADA nos locais dos serviços.

2. O volume mensal poderá variar conforme a demanda de serviços de manutenções operacionais, portanto a CONTRATADA deverá estar preparada para executar os serviços contratados conforme a necessidade e determinação da fiscalização.

Leme, 06 de agosto de 2019.

____________________________

Adilson José Godoi

Divisão Técnica Operacional

________________________

Marcos Roberto Bonfogo

Diretor-Presidente